Інформація щодо виконання інвестиційної програми за 2015 рік

| Найменування заходу | Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ |
| --- | --- |
|  | план | факт |
| ВОДОПОСТАЧАННЯ |
| Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 37,4 | 7,1 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 26,0 | 0,0 |
| З них за рахунок: |  |  |
| амортизаційні відрахування | 63,4 | 7,1 |
| ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
| Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 4,8 | 4,8 |
| З них за рахунок: |  |  |
| амортизаційні відрахування | 4,8 | 4,8 |